国网青岛供电公司

2026年9月23日安全承载力分析报告

一、工作计划概况

2026年9月23日，公司各单位共安排日计划736项，其中二级风险作业0项、三级风险作业4项。三级及以上风险工作明细表如下：

| 序号 | 单位 | 作业 内容 | 风险 等级 | 工作 负责 人 | 班组 成员 人数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 变电 运维 | 作业 计划 1474 | 三级 | 0 | 2 |
| 2 | 变电 运维 | 作业 计划 1475 | 三级 | 0 | 2 |
| 3 | 安装 公司 | 蔚蓝 海岸 二期 35 kV 输变 电工 程 | 三级 | 1 | 2 |
| 4 | 安装 公司 | 青岛 城阳 映月 （红 岛） 220 千伏 输变 电工 程 | 三级 | 1 | 1 |

各作业类型日计划数量如下图所示：

二、各单位承载力分析

1.日作业承载力如图所示。

电缆中心作业承载力满载（90%以上），主要开展/等工作。平度公司作业承载力重载（75%以上），主要开展作业计划23、国网山东青岛平度供电公司2026年智能表业扩新增、作业计划1877、国网山东青岛平度供电公司2026年智能电能表功能性更换、作业计划2982、国网山东青岛平度供电公司2026年智能电能表周期轮换、作业计划3304、作业计划3554等工作。

2.本日管理承载力为17%，现场管理人员满足作业管控需求。

三、辅助建议与风险管控提示

当日日计划736项，三级风险4项。单位承载力居前的是电缆中心117.4%、平度公司76.5%、即墨公司55.8%。峰值单位电缆中心为117.4%，已达满载，请压缩该单位同期作业。管理承载力为17%。请各单位按实际承载力安排现场作业。