国网青岛供电公司

2026年9月份第1周安全承载力分析报告

一、工作计划概况

9月份第1周（8月31日至9月6日），公司各单位共安排日计划3062项，其中二级风险作业0项、三级风险作业0项。本周无三级及以上风险作业，无需列示明细。

各作业类型日计划数量如下图所示：

二、各单位承载力分析

（一）周承载力分析

1.本周作业承载力如图所示。

本期各单位作业承载力总体轻载、作业饱满度不高，未出现满载（90%以上）或重载（75%以上）单位。

2.本周管理承载力为19%，现场管理人员满足作业管控需求。

（二）日承载力分析

各单位日计划如表所示，各日承载力总体适中，请各单位持续加强现场安全管控。

| 日期 | 变电运维 | 变电检修 | 输电中心 | 带电中心 | 电缆中心 | 市南中心 | 市北中心 | 崂山中心 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 8月31日 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 9月1日 | 16 | 22 | 39 | 4 | 51 | 2 | 16 | 13 |
| 9月2日 | 17 | 15 | 36 | 4 | 41 | 17 | 16 | 13 |
| 9月3日 | 18 | 16 | 41 | 4 | 49 | 17 | 16 | 13 |
| 9月4日 | 17 | 18 | 31 | 4 | 56 | 17 | 16 | 14 |
| 9月5日 | 16 | 11 | 14 | 5 | - | 18 | 15 | 11 |
| 9月6日 | 18 | 11 | 14 | - | - | 18 | 16 | 10 |

（续表）

| 日期 | 李沧中心 | 城阳中心 | 安装公司 | 胶州公司 | 即墨公司 | 黄岛公司 | 平度公司 | 莱西公司 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 8月31日 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 9月1日 | 16 | 14 | 23 | 18 | 22 | 11 | 42 | 16 |
| 9月2日 | 16 | 14 | 23 | 17 | 39 | 12 | 42 | 15 |
| 9月3日 | 16 | 14 | 23 | 15 | 38 | 12 | 41 | 17 |
| 9月4日 | 16 | 14 | 23 | 15 | 32 | 12 | 41 | 21 |
| 9月5日 | 16 | 10 | 24 | 12 | 22 | 12 | 35 | 21 |
| 9月6日 | 16 | 9 | 24 | 11 | 17 | 11 | 37 | 42 |

三、辅助建议与风险管控提示

2026年9月份第1周（9月1日至9月6日）作业承载力总体仍处轻载—适度区间：周内峰值最高为电缆中心56.0%，平度公司、莱西公司周峰值均为42.5%，输电中心41.2%；周均值前三为电缆中心约49.4%、平度公司约39.7%、输电中心约29.2%，未触及重载75%与满载90%阈值。请电缆中心统筹本周后续及下周计划，防止作业叠加抬升至重载；平度、莱西、输电注意高风险作业分散安排。各单位持续跟踪日承载力曲线，对连续偏高班组提前调配人力。