国网青岛供电公司

2026年9月1日安全承载力分析报告

一、工作计划概况

2026年9月1日，公司各单位共安排日计划757项，其中二级风险作业0项、三级风险作业0项。当日无三级及以上风险作业，无需列示明细。

各作业类型日计划数量如下图所示：

二、各单位承载力分析

1.日作业承载力如图所示。

本期各单位作业承载力总体适中，未出现满载（90%以上）或重载（75%以上）单位。

2.本日管理承载力为17%，现场管理人员满足作业管控需求。

三、辅助建议与风险管控提示

2026年9月1日各单位作业承载力总体轻载：峰值单位为电缆中心50.6%，其次平度公司42.5%、输电中心38.7%，其余单位均低于25%，全公司未出现重载（>75%）或满载（>90%）。请电缆中心、平度公司、输电中心关注当日作业集中度，避免临时加派导致局部抬升；其余单位可在保障安全前提下按计划推进。管理侧请同步核对现场到岗与计划匹配情况，确保当日作业安全可控。